7. Plan de Trabajo - SWAPPLY

7.3. DEPENDENCIAS E HITOS CLAVE

- DEPENDENCIAS:

  - El diseño depende de tener el Análisis completado (requisitos cerrados).​

  - El desarrollo depende de la arquitectura y la base de datos definidas.​

  - Las pruebas dependen de tener una primera versión funcional desarrollada.​

  - La implementación depende de superar las pruebas críticas.​

- HITOS (“MILESTONES” IMPORTANTES):

  - H1: Documento de requisitos y casos de uso aprobado (fin de Análisis).​

  - H2: Arquitectura y modelo de datos validados + prototipo de interfaz (fin de Diseño).​

  - H3: Primera versión funcional de Swapply (backend + frontend integrados).

  - H4: Pruebas de aceptación superadas y sistema estable.​

  - H5: Publicación de Swapply v1.0 antes del 1 de junio.